SAKKY

Tieto- ja viestintätekniikka

Polkupyörärekisteri

Projektisuunnitelma

Versio     Päivämäärä    Selitys		          Tekijä(t)	                     Hyväksyjä

| 1.0 | 10.8.2023 | Alkuperäinen | Kalle, Daniel, Joona ja Pyry | Opettaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 14.8.2023 | Lisätään kirjautuminen | Kalle, Daniel, Joona ja Pyry |  |

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

1	JOHDANTO	3

1.1	Kohde	3

1.2	Tausta	3

2	TEHTÄVÄT JA RAJAUS	4

2.1	Keskeiset tehtävät	4

3	TAVOITTEET	4

3.1	Muodolliset tavoitteet -	4

3.2	Laatutavoitteet -	4

4	PROJEKTIN YMPÄRISTÖ	4

4.1	Tilat	4

5	PROJEKTIN AIKATAULU JA OSATEHTÄVÄT	5

5.1	Arvioidut työmäärät	5

5.2	Projektiryhmä	5

6	TYÖMENETELMÄT, TIEDOTTAMINEN JA DOKUMENTOINTI	5

6.1	Projektin asiakirjat	5

JOHDANTO

Pyrimme saada tehdyksi polkupyörärekisterin, johon voi asettaa eri tietoja polkupyörästä. Tietoja pystyy myös muokkaamaan ja poistamaan. Tiedot pitäisi myös pystyä tallentamaan tekstitiedostoon ja toisinpäin.

Polkupyörärekisteriin lisätään kirjautuminen eli pitää kirjautua ensin sisään, että rekisteriä voi käyttää.

Kohde

Näin pyörärekisteri toimii: Ensimmäisenä asetetaan numero, runkonumero, omistaja, merkki ja koko. Sitten voit painaa lisää nappia ja se lisää ja tallentaa ne tiedot. Tietoja voi muokata ja poistaa. Rekisterin voi myös näyttää painamalla nappia ja tekstilaatikot mihin tiedot asetetaan, voidaan myös tyhjentää. Jotta pyörärekisteri tallennetaan tekstitiedostoon pitää tehdä kansio C-levylle.

Näin kirjautuminen toimii: Kirjoitetaan salasana, jos salasana on oikein pääsemme rekisterin kimppuun normaalisti ja jos salasan on väärin tulee virheilmoitus ja täytyy yrittää uudestaan salasanaa.

Tausta

Meidän ryhmän eri osapuolilla on yhteistä historiaa ryhmätöistä ja olemme tehneet paljon koulutöitä ja auttaneet muita tehtävissämme.  Kaikille on jäänyt tästä hyviä kokemuksia ja siksi tällä ryhmällä lähdettiin myös tekemään tätä projektia. Meidän ryhmän tavoite on saada projekti valmiiksi ajallaan ja motiivi sille on se että etäpäivinä ei tarvitsisi tehdä mitään ja voisi pitää sen päivän vapaa päivänä.

TEHTÄVÄT JA RAJAUS

Tehtävänä on saada pyörärekisteri toimimaan oikein ilman ongelmia.

Seuraavana tehtävän on saada pyörärekisterin kirjautuminen toimimaan. Eli rekisteriin täytyy kirjautua ensin, että voi tehdä toimintoja rekisterissä.

Keskeiset tehtävät

Ensimmäisenä täytyy saada design kuntoon ja laittaa nappien nimet hyviksi koodausta varten. Toisena kirjoitetaan peruskoodit vuorotellen. Esimerkiksi ensimmäisenä yritetään saada lisäys nappi toimimaan ja seuraavana poisto nappi jne. Seuraavana tehdään virheidentarkastukset esimerkiksi, jos painaa lisää nappia ilman että tietoja on asetettu. Viimeisenä tehdään rekisteri eli paikka, minne ne tallentuvat ja mistä vanhoja ja uusia tietoja voi tarkastella.

Kirjautuminen täytyy saada valmiiksi ennen deadline päivää. Tärkeintä on, että kirjautuminen toimii jonka jälkeen voidaan miettiä graafista puolta ja voisiko sitä vielä jotenkin hieno säätää.

TAVOITTEET

Muodolliset tavoitteet

Tavoitteemme on saada simppelin näköinen mutta ymmärrettävä polkupyörärekisteri. Joka toimii ja ei tuota ihmettelyä muilta.

Tavoitteemme on saada simppeli kirjautuminen tehtyä joka toimii hyvin mutta ei tarvitse liikaa työtä sen tekemiseen.

Laatutavoitteet

Laatu on ollut ihan hyvä ja tavoitteemme on lisätä vähän parempaa grafiikkaa designiin eikä vaan perus valkoinen tausta, joka on todella tylsä.

Laatu pyritään pitämään samalla tasolla kuin 1.0 Polkupyörärekisterissä. Ensin yritämme saada kirjautumisen toiminaan kunnolla jonka jälkeen mietimme sitten, jos graafisesti rekisteriä voisi esimerkiksi parantaa.

PROJEKTIN YMPÄRISTÖ

Tilat

Savon Ammattiopiston A-rakennuksessa kerroksessa 2 ja luokka vaihtuu joka päivä. Mutta esimerkkinä luokka Giga, Kilo, Muuttuja ja Koodi luokat.

Teemme päivitystä pyörärekisteriin luokista Kilo, Muuttuja ja Tera luokissa edelleen Savon Ammattiopiston A-rakennuksessa 2 kerroksessa.

PROJEKTIN AIKATAULU JA OSATEHTÄVÄT

Arvioidut työmäärät

Polkupyörärekisterin tekoon menee pari päivää viimeistään 11.8 on valmis. Eli noin kaksi koulupäivää eli tunteina 12 tuntia.

Kalle 30%
Daniel 20%
Pyry 30%
Joona 20%

Polkupyörärekisterin kirjautumisen lisääminen vaatii 2-3 koulupäivää eli 12-18 tuntia koulussa. Tämä on valmiina joko 15.8 tai viimeistään 16.8.

Kalle 25%

Daniel 25%

Pyry 25%

Joona 25%

Projektiryhmä

| Nimi | Rooli | Yhteystiedot |
| --- | --- | --- |
| Joona Lappalainen | Henkinen tuki | joona.lappalainen3@edu.sakky.fi |
| Pyry Laurinen | Koodaaja | pyry.laurinen@edu.sakky.fi |
| Daniel Partanen | Koodaaja 2 | daniel.partanen@edu.sakky.fi |
| Kalle Nojonen | Projektisuunnitelman tekijä | kalle.nojonen@edu.sakky.fi |

TYÖMENETELMÄT, TIEDOTTAMINEN JA DOKUMENTOINTI

Työmenetelmät on suunniteltu etukäteen. Tiedottamista tapahtuu 14.8 opettajalle mutta ei muille.

Kirjautumisen teko työmenetelmät on suunniteltu myös etukäteen ja tiedottaminen tapahtuu viimeistään 16.8.

Projektin asiakirjat

| Dokumentti | aloitus päivämäärä | jakelu |
| --- | --- | --- |
| Polkupyörärekisteri | 10.8.2023 | 14.8.2023 |
| Kirjautumisen lisäys | 14.8.2023 | 16.8.2023 |